ДОГОВОР № ______

на ремонтно-отделочные работы

г. Москва                                                                                                                                                           «___» __________202_ г.

ООО «Ск-РиО», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Антонюк Натальи Николаевны , действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «______________________________»

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ ___________________________, действующего на основании ___________________,  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору, Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтно-отделочные работы в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________(далее именуется «Объект»), Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работы и оплатить его.

1.2. Перечень, объём и приблизительная стоимость выполнения работ на Объекте определяются утверждаемой Заказчиком Сметой на ремонтно-отделочные работы (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее по тексту - Смета).

1.3. Работы выполняются с использованием материалов Заказчика.

1.4. Перечень, количество и цена на материалы указаны в Приложение №2 (Спецификации) к Договору, являющейся его неотъемлемой частью в случае, если материалы предоставляет Подрядчик. В случае предоставления материалов Заказчиком, Спецификация не оформляется.

1.5. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика, Подрядчик вправе выполнить задание Заказчика своими силами или привлечь для выполнения других лиц.

1.6. 	В случае изменения потребности в дополнительном объеме работ, в том числе переделки ранее выполненных работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить предусмотренный договором объем работ путем составления дополнительного соглашения.

2. Срок проведения и порядок сдачи работ

2.1. Предварительный срок начала выполнения работ на Объекте _______________________________________ при условии предоставления Заказчиком полного комплекта материалов для начала работ, согласно Смете, рабочей документации (архитектурный рабочий проект, дизайн-проект) а также условий для работы. При этом достаточность материалов для производства работ определяется по усмотрению Подрядчика.

2.2. В случае, если Подрядчик не имеет возможности приступить к выполнению работ в срок, указанный в п. 2.1. по вине или инициативе Заказчика, Подрядчик имеет право на изменение цены, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в сторону увеличения в связи с ростом цен на материалы и оборудование, предоставленные Подрядчиком, либо на услуги, оказываемые третьими лицами Подрядчику и т.д., а также с учетом фактического индекса инфляции на момент начала работ. В случае несогласия Заказчика с увеличением стоимости, Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика об этом не менее чем за 3 (Три) рабочих дня.

2.3. Подрядчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить указанный срок начала работ на Объекте, но не более чем на 10 календарных дней. Срок окончания работ на Объекте автоматически пролонгируется на соответствующее количество дней. Подрядчик обязуется уведомить об этих изменениях Заказчика не позднее, чем за 24 часа. Указанное изменение сроков не является просрочкой срока начала и окончания выполнения работ на Объекте.

2.4. Ориентировочный срок окончания работ на объекте ____________________________________

2.5. Работы на объекте производятся поэтапно согласно Сметы. При завершении каждого этапа работ Заказчиком подписывается и оплачивается промежуточный акт выполненных работ.

2.6. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком материалов, неисполнения иных обязанностей по настоящему Договору, препятствующих выполнению Подрядчиком работ, срок начала и завершения работ автоматически пролонгируется на соответствующее количество дней просрочки Заказчика и/или простоя Подрядчика, при этом Стороны подписывают  соглашение, устанавливающее новые сроки производства работ по настоящему Договору.

2.7. В случае изменений по желанию Заказчика или по объективной технологической необходимости, предусмотренного Сметой на ремонтные работы объема и перечня работ, Заказчик утверждает изменение Сметы, утверждает изменение сроков выполнения работ (подписывает необходимые дополнительные соглашения к настоящему Договору), а также оплачивает превышение стоимости работ на Объекте, в случае его возникновения, в порядке, предусмотренном дополнительным соглашением сторон. В случае изменения объема и/или перечня работ по желанию Заказчика или по объективной технологической необходимости, срок завершения работ на Объекте изменяется в соответствии с усмотрением Подрядчика, о чем Подрядчик извещает Заказчика в устной или письменной форме (в том числе путем предоставления на утверждение Сметы и Дополнительного соглашения по стоимости и срокам производства работ). В случае, если Заказчик в течение разумного времени не согласовывает Смету или сроки производства работ после изменения Сметы, Подрядчик вправе приостановить производство работ на Объекте (указанное является простоем по вине Заказчика).

2.8. После завершения работ по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности Объекта к сдаче. Подрядчик имеет право в любое время при производстве работ по настоящему Договору, но не чаще, чем один раз в три дня, предоставить Заказчику для подписания акт сдачи-приемки выполненных к данному моменту работ (промежуточный акт). Заказчик обязуется подписывать указанные выше акты при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет. Подписание промежуточных актов является безусловным основанием для оплаты Заказчиком указанных в акте работ, в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора и Сметой. Подписание Итогового акта является безусловным основанием для согласия принятия выполненных работ и оплаты Заказчиком всех работ по настоящему Договору (со всеми изменениями и приложениями).

2.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, составляется двусторонний Акт выявленных дефектов. Все указанные в Акте недоделки и дефекты Подрядчик обязуется рассмотреть и принять решение о возможности устранения дефектов в течении пяти рабочих дней, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте.

2.10. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (в т.ч. и промежуточного) или отсутствия какого-либо ответа от Заказчика в течение более чем трех рабочих дней с момента передачи (в т.ч путем уведомления по эл. почте) Акта Заказчику, работы считаются принятыми и подлежат оплате в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы и/или материалов до приемки работ Заказчиком при отсутствии вины Подрядчика несет Заказчик.

2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения инструментов (оборудования) или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества несет предоставившая их сторона.

2.13. В случае заключения Сторонами соглашения о выполнении дополнительного объема работ, не предусмотренного сметой, Стороны указывают в таком соглашении срок выполнения дополнительных объемов работ и/или окончательный срок выполнения работ, стоимость и порядок их выполнения.

2.14. В случае отсутствия обеспечения Заказчиком доступа работников Подрядчика на Объект более чем на 2 (два)  дня, Подрядчик вправе приостановить исполнение обязательств по Договору и сообщить Заказчику о намерении расторгнуть настоящий Договор.

3. Порядок оплаты

3.1. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере 176 852 рублей (сто семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

3.2. Стоимость работ Подрядчика, указанная в п.п. 3.1. настоящего Договора, не включает стоимость издержек в т.ч. стоимость строительных материалов и расходных материалов Подрядчика для выполнения работ. Стоимость работ может меняться в соответствии с п.п. 2.2., 2.6., 2.7. настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных действующими законами Российской Федерации.

3.3. Оплата стоимости работ по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. По итогу подписания настоящего Договора Заказчик производит авансовый платёж в размере  10% от общей стоимости работ по Договору.

3.3.2.В течении трёх календарных дней, после подписания промежуточного Акта сдачи-приёмки выполненных работ Заказчик производит платёж в размере полной стоимости фактически выполненных работ согласно Акту сдачи-приёмки выполненных работ, при этом ранее внесённая сумма авансового платежа и сумма скидки не учитывается.

3.3.3.После завершения всех работ и подписания соответствующих документов, в соответствии с настоящим Договором и Сметой (со всеми изменениями и дополнениями) и окончательной приёмки работ (Итоговый акт сдачи-приёмки выполненных работ) по настоящему Договору, Заказчик производит окончательный расчёт по настоящему Договору с учётом, внесенного авансового платежа и суммы предоставленной скидки не позднее трёх календарных дней.

3.4. Стоимость работ и отдельных этапов по настоящему Договору может быть изменена, в случае изменения Заказчиком перечня и объёма работ по Объекту, о чём составляется Дополнительное соглашение, и вносятся изменения в Смету (путем составления дополнительных соглашений), так же пересматривается предоставление и размер скидки.

3.5. В случае, если результат работы не был достигнут, либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, а также в случаях, когда исполнение работы по настоящему Договору стало невозможным, в следствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на порядок уплаты, суммы указанной в Договоре и в Смете, цены работ в полном объёме согласно п.п. 3.1. настоящего Договора. Скидка при этом аннулируется.

3.6. В случае, когда невозможность исполнения работ по настоящему Договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены, пропорционально выполненной части работ без учёта скидки.

3.7. Оплата по настоящему Договору производится в рублях РФ.

4. Обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Назначить на весь период ведения работ на Объекте своего представителя (-ей), уполномоченного (-ых) вести с Заказчиком любые официальные переговоры об организации работ на Объекте; представитель (-ли) действует (-ют)  в пределах полномочий, указанных в доверенности.

4.1.2. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

4.1.3 Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. Москве.

4.1.4 Принять материалы в присутствии Заказчика, или его законного представителя, по двухстороннему Акту (описи), удостоверившись в количестве наименований материалов. В случае наличия повреждений материала, или его  упаковки, немедленно сообщить об этом Заказчику, при этом за качество материала, и соответствие его свойств заявленным производителем, Подрядчик ответственности не несёт, а бремя возврата, обмена, погрузки, транспортировки некачественного материала полностью ложится на Заказчика.

4.1.5. Во время гарантийного срока за свой счет устранять все выявленные на Объекте дефекты в работах.

4.1.6. В случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение утвержденной Сметы или согласованных сроков производства работ своевременно предупредить

об этом Заказчика. Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение, устанавливающее новый объем работ и новые сроки окончания работ

4.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - очевидной непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации и прочего (Подрядчик не отвечает за скрытые, невидимые дефекты, а также дефекты,

которые не могут быть выявлены без специальных средств и знаний); - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных не зависящих от Подрядчика

обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.8. При сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.

4.2.2.Привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

4.2.3.Приостановить работы в случае невозможности продолжения работ без официального согласования инженерных проектов и/или проектов перепланировок или переоборудования помещения до получения согласований, или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на гарантийные обязательства, на качество результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.4.Если Заказчик в течение 5-ти календарных дней после его уведомления не устранит указанные обстоятельства, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. В случае выполнения Подрядчиком работ, несмотря на отказ Заказчика от устранения указанных обстоятельств, Подрядчик ответственности и гарантийных обязательств по соответствующим работам не несет. При этом Заказчик обязан оплатить указанные работы и связанные с ними затраты вне зависимости от их качества. Также Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость работ и затрат на исправление последствий применения по указанию Заказчика ненадлежащей документации, материалов и указаний о способах исполнения работ в случае, если Заказчик потребует такого исправления.

4.2.5. Приостановить работы в случае задержки Заказчиком очередного платежа, предусмотренного разделом 3 настоящего Договора, более чем на 2 (два) календарных дня.

4.2.6. В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены, отказаться от выполнения настоящего Договора и потребовать от Заказчика уплаты стоимости работ пропорционально выполненной части.

4.2.7. Принять на себя обязанность обеспечить работы необходимыми материалами за счет Заказчика. Стоимость материалов определяется Приложением №2, и вносится Заказчиком как 100%-ый авансовый платеж, включая стоимость доставки.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на Объект.

4.3.2. Не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим Договором, не производить оплату работ неуполномоченным представителям Подрядчика.

4.3.3. До исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору (Подрядчика – в части выполнения работ по настоящему Договору; Заказчика – в части оплаты всех сумм по настоящему Договору) не привлекать третьих лиц для выполнения работ, указанных в Смете и являющихся предметом настоящего Договора.

4.3.3. Заказчик предупреждён, что необходимость выполнения ряда непредвиденных работ невозможно установить и отразить в Смете до проведения демонтажа, и в случае обнаружения этих работ Смета может измениться, что не является ошибкой замеров или нарушением Договора. На объектах, где предусмотрен демонтаж, Подрядчик, после демонтажных работ, проводит повторные замеры и необходимое техническое обследование Объекта на предмет уточнения видов и объёмов ремонтно-отделочных работ.

4.3.4.При обнаружении непредвиденных работ и связанной с этим увеличением стоимости Договора, Заказчик обязуется согласовать и оплатить данные работы. При отказе Заказчика в согласовании и оплате непредвиденных работ, если невыполнение таких работ грубо нарушает технологию или может повлиять на безопасность Заказчика и третьих лиц, Подрядчик в праве отказаться от дальнейшего выполнения работ в одностороннем порядке, сохраняя право на оплату выполненных работ и затрат

4.3.5. Предоставить Подрядчику материалы своевременно, до начала производства соответствующего этапа работ.

4.3.6. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ.

4.3.7. Своевременно и полностью оплатить работу Подрядчика согласно условиям настоящего Договора.

4.3.8. Не позднее одного рабочего дня с момента извещения Подрядчика о готовности к сдаче работ (этапа работ) с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (этап работ) на Объекте.

4.3.9. Проектная документация, касающаяся проведения строительных работ на Объекте, должна иметь согласование со всеми соответствующими инстанциями. Заказчик обязан передать данную документацию Подрядчику в срок не позднее 5 дней после подписания Договора. Вся документация должна соответствовать существующим строительным нормам. При предоставлении Заказчиком несоответствующих чертежей, вследствие чего по ним произошло некачественное выполнение работ, Подрядчик не несет ответственности за результат. В случае проведения дополнительных работ по причине некачественной проектной документации предоставленной заказчиком, вся их стоимость оплачивается Заказчиком отдельно, по предоставлению Подрядчиком обоснованного расчета суммы, потраченной на исправление работ. В случае если Заказчик решает внести изменения в проект, он обязуется предупредить Подрядчика об этом за 10 дней. Расходы Подрядчика на изменение проекта в полном объеме оплачивает Заказчик.

4.3.10. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.

4.3.11. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, гидравлическое испытание системы, если будут проводиться сантехнические работы.

4.3.12.  Предоставить возможность отключения электроснабжения.

4.3.13. Подготовку места проведения работ обязан провести Заказчик: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения. Ответственность за правильность упаковки и сохранность вещей на Объекте несет Заказчик. В случае, если Заказчик доверяет выполнить подготовку рабочего места Подрядчику, то Заказчик должен удостовериться в качестве ее исполнения перед началом работ. При этом ответственность за правильность упаковки и сохранность мебели и других вещей на Объекте, после проверки качества выполненных работ, по подготовке рабочего места, и отсутствию претензий к Подрядчику, несет Заказчик.

4.3.14. Производить наличную оплату работ (иные расчеты) только уполномоченному представителю Подрядчика, имеющему действующую доверенность, в которой должны быть указаны дата и номер документа, срок действия, полномочия представителя получать денежные средства, оригинальная подпись генерального директора и круглая печать Подрядчика. Передачу Заказчиком денежных средств неуполномоченному лицу, и/либо без заполнения бланка строгой отчётности (БСО), Подрядчик, расценивает как личные взаимотношения сторон, и ответственности, за переданные подобным образом денежные средства, не несет.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2.	С согласия Подрядчика поручить ему выполнение дополнительных работ, либо отказаться от части порученных работ, заменив их другими видами работ. В случае изменения состава или объема работ, внесенных Заказчиком, корректируются сроки выполнения работ, оформляется дополнительное соглашение либо согласовывается новая смета, заменяющая собой предыдущую.

4.4.3.	Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, до сдачи результата работ. Уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены, пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения Договора, и компенсировать убытки Подрядчика, понесённые им в следствии расторжения Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением работ (этапа работ) по настоящему Договору, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

5.2. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда Заказчиком допущено нарушение своих обязанностей по настоящему Договору, в частности не предоставление материала, технической документации, несогласование Сметы (п. 2.5, 2.6) и прочее, что препятствует исполнению настоящего

Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Кроме того, Подрядчик при наличии указанных обстоятельств, в праве отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Подрядчик вправе не приступать к исполнению следующего этапа работ в случае неосуществления соответствующего платежа в сроки и порядке, предусмотренные п. 3.3 настоящего Договора.

5.4. При неисполнении Заказчиком обязанности, указанной в п. 2.1, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6., 4.3.8, 5.2, 5.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем в размере 1500 рублей в день на каждого мастера, специалиста, рабочего, работающего на Объекте.

5.5. В случаях, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора, Подрядчик не несет ответственности за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

5.6. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 4.1.7. настоящего Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, техническую документацию и прочее, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

5.7. В случае необоснованного отказа от подписания Акта сдачи-приемки работ (в т.ч. промежуточного акта) Заказчик уплачивает Подрядчику компенсацию в размере, определенном по правилам п. 5.4 настоящего Договора за каждый день просрочки подписания акта.

5.8. В случаях расторжения Договора или прекращения работ на Объекте, по инициативе Заказчика; уменьшения или исключения объемов работ более чем на 10% прописанных в утверждённой Заказчиком Смете, а также не исполнения п.п. 4.3.2. – скидка указанная в п.п. 3.1.1. аннулируется.

5.8.1 Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, но не менее 20% от общей суммы (размер скидки не учитывается) данного договора.

5.9. В случае нарушения срока, установленного в п.п 2.10; 3.3, раздела 2 и раздела 3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.10. В случае нарушения сроков, установленных в п.п. 2.1; 2.4. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от суммы стоимости работ с учётом предоставленной скидки, установленной в п.п. 3.1.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не более 1 процента от суммы стоимости Договора с учетом скидки за весь период времени.

5.11. За нарушение иных принятых по настоящему Договору обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик дает гарантию на все виды выполненных согласно Смете работ, в течение 36 месяцев со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки. При не подписании Акта сдачи-приёмки или неполной оплаты Заказчиком работ Подрядчика (в соответствии с разделом 3 настоящего Договора) либо поставленных материалов – гарантия снимается.

6.2. Подрядчик гарантирует:  высокое качество всех производимых им на Объекте работ.

6.3. Гарантийные обязательства не распространяются:

- На форс-мажорные обстоятельства (пожар, наводнения, затопление и т.п.).

- На приобретенные у третьих лиц и/или сторонних организаций строительные материалы, оборудование и технику. - На работы, выполненные с нарушением норм и технических условий или из-за некачественных материалов по просьбе заказчика.

- При выполнении гарантийных работ, неустойку за причиненные неудобства, время, упущенную выгоду и т.п., подрядчик не выплачивает.

- Гарантийные обязательства не распространяются на отделку стен или потолков в новых домах с помощью красок, декоративных штукатурок, обоев и т.п., претензии с появлением трещин при этом, связанных с усадкой дома, не принимаются.

- Гарантия не распространятся на повреждения лакокрасочных покрытий, а также обои, декоративные и любые другие финишные покрытия, вызванные любым механическим воздействием или третьими лицами.

6.4. Гарантия также снимается в случае привлечения Заказчиком третьих лиц для выполнения каких-либо работ, указанных в Смете и являющихся предметом настоящего Договора.

6.5. Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы определяется их продавцом или изготовителем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Гарантийные обязательства по настоящему договору прекращаются также по истечению гарантийного срока.

6.7. Все заявки Заказчика на выезд представителя Подрядчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону Подрядчика: тел. +7 (495) 150 70 13

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и  действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, при этом вступает в силу действия п.п 5.8.1

7.3. Изменения и дополнения условий настоящего Договора возможны при условии, что они совершены в письменной форме и подписанными обеими Сторонами

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности полученных в ходе работ по настоящему договору, документации, информации и относящейся к деловой или коммерческой тайне, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

8.2. Подрядчик гарантирует не использовать полученные сведения, документацию и информацию в рекламных целях, не иначе как с письменного согласия Заказчика.

8.3. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение информации или ознакомление с последней третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

8.4. С переданной информацией и документацией будут ознакомлены только те лица из персонала от каждой сторон, которые непосредственно используют эту информацию в своей работе.

8.5. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения.

8.6. Подрядчик не вправе продавать или передавать проектную документацию на Объект или отдельные его части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

9. 	Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия и другое.

9.2.Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

9.3.Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 (десяти) дней со дня наступления таких обстоятельств любым доступным способом.

9.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами без письменного уведомления другой Стороны, при этом Стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

10. Антикоррупционная оговорка.

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик, его аффилированные лица, или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, работникам Подрядчика. При исполнении настоящего Договора Заказчик не предпринимает никаких действий связанных с заключением любых договоров в письменной или устной форме с представителями Подрядчика на ремонт Объекта, кроме настоящего Договора.

10.2. В случае подтверждения факта нарушения Заказчиком положений п. 10.1. настоящего Договора, Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора с  возложением на Заказчика  ответственности в виде взыскания убытков по договору в полном объеме.

11. Заключительные положения.

11.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, были урегулированы путем прямых переговоров, а в случае невозможности или не успешности прямых переговоров, стороны договорились обсудить и рассмотреть возможность обращения для урегулирования споров с помощью процедуры медиации.

11.2. В случае, если в ходе прямых переговоров и проведенной процедуры медиации Стороны не придут к согласию по спорным вопросам, то все споры, возникающие между сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик понимает, что все производственные вопросы на Объекте он вправе решать с прорабом и/или замерщиком-сметчиком, а также понимает, что все устные указания, данные им, или иными лицами, работникам Подрядчика, не имеют силы (кроме фактического отказа работникам в доступе на Объект) до надлежащего их оформления путем подачи заявления (уведомления) в адрес Подрядчика. Данное условие Стороны признают существенным, и при его нарушении Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, сохраняя право на оплату выполненных работ и понесенных затрат.

11.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе поручить закупку материалов Подрядчику. При этом, закупленный Подрядчиком для Заказчика материал, для целей настоящего договора, считается предоставленным Заказчиком.

11.5. Несмотря на любые положения настоящего Договора, устанавливающие обратное, если какое-либо положение настоящего Договора считается, определяется или объявляется в соответствии с судебным решением или иным

документом недействительным, незаконным, такая недействительность, незаконность не распространяются на остальные положения настоящего Договора и не ослабляют их, и Стороны берут на себя обязательство по изменению, дополнению или замене всех или любых таких недействительных, незаконных положений на положения, имеющие юридическую силу, которые приводят к достижению экономических результатов, максимально приближенных к тем, которые были определены Сторонами прежде.

11.6. Подписью на настоящем Договоре и приложениях к нему Заказчик подтверждает и гарантирует, что все работы, выполняемые по настоящему Договору, обладают свойствами, которые имел в виду Подрядчик.

11.7. Все названия глав настоящего Договора приведены исключительно для удобства пользования текстом и не должны влиять на толкование статей Договора.

11.8. Все переговоры, переписка, протоколы и соглашения, предшествовавшие подписанию настоящего Договора и связанные с подготовкой его к подписанию, теряют силу с момента вступления настоящего Договора в силу.

11.9. Все сообщения и уведомления для Подрядчика направляются по адресам и телефонам, указанным в разделе 12 настоящего Договора: по электронной почте: info@sk-rio;  по телефону: +7 (495) 150 70 13

Все вышеуказанные способы являются надлежащим уведомлением/извещением стороны для целей настоящего Договора. Стороны не вправе ссылаться на не уведомление/не извещение стороны, если другая сторона воспользовалась любым из способов, указанным в настоящем пункте.

11.10. Датой соответствующего уведомления считается следующий рабочий день после отправления сообщения электронной почты, а также десятый (не считая дня отправки) день после отправления письма по почте.

11.11. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11.12. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе, как с обоюдного письменного согласия.

11.13. Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящихся в ремонтируемом помещении.

11.14. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.15. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.17. Заказчик гарантирует, что вправе заключить настоящий Договор, и обладает необходимыми полномочиями для  принятия решения по проведению работ на Объекте. В случая отсутствия у Заказчика законных прав и полномочий в отношении предмета Договора и/или Объекта, ответственность и все иные возможные   негативные последствия данного факта, Заказчик принимает на себя.

11.18. Заказчик даёт Подрядчику согласие на публикацию созданных по настоящему договору фотографий в целях саморекламы, в частности на публикацию на сайте www.sk-rio.ru и во всех социальных сетях без выплаты Заказчику вознаграждения.

Приложение № 1 ( Смета ) получил,  Заказчик     ________________/_______________________________________

Приложение №2 (Спецификация) получил, Заказчик   __________________/_________________________________

12. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик:                                                                                                                 Заказчик:

ООО «Ск-РиО»

ИНН/КПП: 9715307484/771501001

ОГРН: 5177746062467

Р/сч: 40702810938000121045

К/сч: 30101810400000000225

БИК: 044525225

ПАО «Сбербанк» г. Москва

127282, г. Москва, проезд Студеный д.4 к.1 пом.5А/1

тел: +7 (495) 150 70 13

Email: info@sk-rio.ru

___________/________________                                         __________/ Н.Н. Антонюк

подпись                                                                                                                         подпись

м.п.